### 重庆爱在物联科技公司微商城开发合同

### 甲方：重庆爱在物联科技有限公司

### 乙方：重庆雨木科技有限公司

**第一条、项目概述**

**网站名称：**微商城开发

**网站目的：**解决销售过程和销售团队管理,让销售过程可视化,销售业绩稳步提升

**网站语言：**中文版

**第二条、功能描述**

1、信息展示功能：

（1）、企业介绍：主要介绍公司历史发展，架构，业务等

（2）、在线帮助：

建议、反馈、咨询：用户可以提交文字信息，管理员后台可以查看客户提交的建议，并反馈。

常见问题：管理员后台可以在“信息管理-文章管理”添加“常见问题”，微信端显示问题列表页和详情页，便于用户查看。

（3）、新闻资讯：展示公司新闻动态。

（4）、活动报名。管理员后台可以在“信息管理-文章管理”添加活动，客户可以在前端查看活动，并实现报名。

2、微商城：

（1）、管理员后台在“商品管理”模块添加商品。客户可以在前端查询这些商品，将商品加入购物车，并实现现金支付。

支付采用微信jsapi网页支付接口

（2）、客户正常购买商品且确认收货后，可以获得一定比例（管理员在财务管理-参数管理调整比例）的积分。

（3）、线下付款：线下商品上都有一个二维码。由管理员后台商品详情页生成，并贴在商品上，客户扫描商品上的二维码，可以直接生成订单，并完成付款。

（4）、领取中心：客户累计现金消费满一定数额（管理员可调）后，可以成为vip会员，管理员在商品管理模块创建商品，并设定为免费商品，还有vip会员可以领取的次数。客户在会员中心的领取中心可以看到这些商品，点击进入详情页可以看到该二维码，客户可以到门店让工作人员扫描该二维码确认领取。

（5）、调查问卷：每篇文章后面有一个选择题。

（6）、在线推广：客户点击微信服务号，进入微网站后，系统自动抓取用户微信基本资料实现注册并登录，管理员在客户管理模块设定该客户是否为员工。设定后，该员工在会员中心可以看到自己的推广二维码，员工可以打印二维码到产品海报，其他人扫描了该二维码后，可以进入微网站，并标记由哪个员工推荐过来的。管理员后台能够查询到某员工推荐了多少客户。至于推荐了客户后有哪些好处，目前暂由线下操作。

**第三条、报价**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额（含税） |
| 管理员基本功能和数据库结构搭建完成 | 4000 |
| 前端页面开发 | 4000 |
| 后台逻辑功能开发 | 2000 |
| 两年的源代码维护和服务器空间免费使用 | 0 |
| 合计：壹万元整（含税） | 10000 |

**第四条、支付方式**

* 1. 合同签订后一周内，甲方向乙方支付开发费用的40% ，即￥4000.00元，人民币大写：肆仟圆整。
  2. 系统开发或配置在壹个月内完成后，甲方向乙方支付开发费用的40% ，即￥4000.00元，人民币大写：肆仟圆整。
  3. 系统开发完成后，验合格后一周内，甲方向乙方支付开发费用的20% ，即￥2000.00元，人民币大写：贰千圆整。
  4. 甲方向乙方支付的费用，除另有规定外，所有费用的支付币种为人民币(￥)，由甲方按本合同规定的付款方式通过猪八戒网站平台托管，并通过猪八戒网站付给乙方费用。

### 第五条：双方权利与义务：

1. 甲方负责提供业务需求资料。
2. 甲方须及时配合乙方对软件进行测试和试运行，并及时反馈修改意见给乙方。
3. 甲方保留在项目的关键点对项目进行质量检查的权利。乙方应协助甲方完成质量检查，并提供甲方需要的材料和信息。
4. 甲方与乙方共同对项目实施结果进行验收，出具验收结论性报告。
5. 甲方应在约定的时间内向乙方支付软件开发费用和维护费用。
6. 乙方负责根据甲方的具体需求进行设计，并及时与甲方沟通，确保设计的功能符合实际操作和管理需要。
7. 乙方负责软件代码的编写，确保软件质量，提供高质量的运行软件；并确保运行可靠、数据准确、实用、简捷、界面友好。
8. 乙方负责培训甲方人员，提供操作说明文档。
9. 乙方负责软件的后期维护，并持续跟进系统运行情况，及时解决运行中的问题。
10. 乙方负责根据甲方的需求变更，在本合同界定的功能范围内适时进行软件的修改工作。
11. 乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三方的合法权益。如发生第三方指控甲方实施的技术侵权的，乙方应当承担相应责任。
12. 乙方需保守甲方的商业秘密，不得利用工作之便外泄资料，避免给甲方带来损失；并在软件交付使用时向甲方提交的软件产品包括含有软件代码的载体（光盘或磁盘）和相应的文档。软件载体中包括可安装的程序运行文件和以下文档：《用户需求说明书》、《户使用手册》。
13. 隐蔽功能：乙方保证在其交付的软件中，不包含任何以下的部分：“后门”（Black Door）；时间炸弹（Time Bomb）；自动根据时间的控制而停止系统运行的功能（不包括甲方因为技术支持的需要而授权的设计）；没有计算机病毒（Virus）:特洛伊木马（Trojan horse）、蠕虫（Worm）、或其它的允许非法对系统进行访问（包括删除，关闭等）的功能。
14. 账号信息安全：乙方对甲方提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。
15. 由甲方负责日常性管理工作，包括信息更新、数据维护和系统管理，乙方提供必要的技术性协助。乙方后期免费的BUG维护有效期： 两年。

第六条：验收标准

1. 验收标准：验收标准以符合相关附件所提供的功能和甲方的要求为准。
2. 初验完成后，系统整体试运行两个月后，初验遗留问题已解决，乙方确认系统具备正常运行条件，即通知甲方系统已准备就绪，等待最终验收。当系统通过测试时即终验完毕，甲方向乙方签发终验报告。
3. 甲方根据乙方提交的验收申请进行确认。
4. 甲方验收不合格，应出具书面的异议；甲方怠于通知或者自验收申请收到之日起15日内未通知乙方的，视为自动验收合格。
5. 验收分初验和终验两次，初验通过后系统至少试运行两个月以上才能进行终验。验收可进行多次，如不合格，乙方应及时加以修改纠正，直到验收合格为止。
6. 交付资料：定制部分源代码，乙方应封好必要的接口供甲方技术人员使用。

### 第六条：违约责任

1、甲方无故解除本协议的，无权要求乙方返还预付款费用并应承担赔偿对乙方造成的损失；乙方无故解除本协议，应双倍返还预付款费用并应承担赔偿对甲方造成的损失。

2、由于不可抗力造成本协议暂时中止，双方不承担赔偿任何损失。

### 第七条：附则

1、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2、双方应当保守在履行本协议过程中获知的对方商业秘密。

甲方：重庆爱在物联科技有限公司 乙方：重庆雨木科技有限公司

联系电话：17723154962 联系电话：18581286862

代表人（签字）： 代表人（签字）：

年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日